# Agil Methodologies Projects

# Sumário:

Sumário:	1

Grupo:	1

Projeto:	1

Trello:	2

Organização dos Card:	2

1. A Fazer	2

2. Em Andamento	2

3. Em Revisão	2

4. Concluído	2

Ordem de execução:	2

1. Planejamento e estrutura:	2

2. Desenvolvimento em paralelo:	2

3. Integração:	2

4. Testes e entrega:	3

Checklist do Projeto:	3

Referências:	3

Mercado Livre:	3

Repositório do Github:	3

Área de Trabalho do Trello:	3

Tutorial de como usar o Trello:	3

# Grupo:

- Nome:			-	User GitHub:		-	Responsabilidade

- Paulo Zava		-	ZavaPaulo		- 	Backend

- Bruno Santana 	-	BrunoSantanaaa	-	Backend

- Guilherme Mota	-				-	Frontend

- Henrique Lotz		-	itssomeone4 		-	Frontend

- Rafael Schnorr	-				-	Integração

# Projeto:

Nosso projeto se baseia em fazer uma réplica do site do Mercado Livre, com um CRUD básico:

- Cadastrar produto;

- Ver produto;

- Adicionar produto no carrinho;

- Excluir post do produto;

- Comprar produtos do carrinho;

- Esgotar o produto se comprado.

Temos que fazer também a separação das tarefas em cards, e vamos usar o Trello para fazer os cards de separação do serviço, e vai ser dividido em algumas categorias, sendo elas, o backend e o frontend.

# Trello:

## Organização dos Card:

### A Fazer

- Tarefas prontas para começar, separadas por Backend, Frontend e Integração.

### Em Andamento

- Tarefas que já possuem um responsável trabalhando nelas.

### Em Revisão

- Código pronto para revisão ou funcionalidade aguardando testes.

### Concluído

- Tarefas testadas e aprovadas conforme os critérios do card.

## Ordem de execução:

### Planejamento e estrutura:

Confirmar tecnologias, estrutura de pastas, formato dos dados e divisão das interfaces e operações. Paulo e Bruno devem alinhar o modelo de produto e as regras do carrinho.

### Desenvolvimento em paralelo:

Desenvolver as funcionalidades de backend e as interfaces simultaneamente, combinando previamente os formatos de entrada e saída para reduzir conflitos.

### Integração:

Conectar frontend e backend, resolver incompatibilidades e verificar os fluxos completos.

### Testes e entrega:

Testar o CRUD, o carrinho, a compra e o esgotamento do produto. Corrigir os erros, atualizar a documentação e preparar a apresentação.

## Checklist do Projeto:

- [  ]	1. Cadastrar um produto.

- [  ]	2. Listar e consultar produtos.

- [  ]	3. Editar os dados de um produto.

- [  ]	4. Excluir um anúncio.

- [  ]	5. Adicionar produtos ao carrinho.

- [  ]	6. Remover produtos do carrinho.

- [  ]	7. Calcular corretamente o total da compra.

- [  ]	8. Finalizar uma compra simulada.

- [  ]	9. Diminuir o estoque após a compra.

- [  ]	10. Impedir compras acima do estoque disponível.

- [  ]	11. Exibir produtos esgotados corretamente.

- [  ]	12. Integrar e testar frontend e backend.

- [  ]	13. Documentar como executar o projeto.

# Referências:

## Mercado Livre:

https://www.mercadolivre.com.br/

## Repositório do Github:

https://github.com/ZavaPaulo/Agile-methodologies-project.git

## Área de Trabalho do Trello:

https://trello.com/invite/b/6ad0d940df775bc707fd4948/ATTI18bbbaebbae001a04f49d719de47a7208EF0F22F/agil-methodologies-projects

## Tutorial de como usar o Trello:

https://youtu.be/en3z928rwus?is=-y1HFGPMbOGDNE0E